Prozessname: @titel@
Version: @version@
Freigegeben am: @naechste_pruefung@
Verantwortlich: @freigeber@

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Freigegeben von: @approve_user@
Freigegeben am: @approve_date@
Version: @approve_version@

TEST

Freigegeben von: {{fields>approver}}
Freigegeben am: {{fields>approve_date}}
Version: {{fields>version}}

Freigegeben von: {{fields>approver}}
Freigegeben am: {{fields>approve_date}}
Version: {{fields>version}}

{{metadatatofield>approve_user}}
{{metadatatofield>approve_date}}
Dokument-ID	Titel	Version	Status	Datum	Freigegeben durch
KP-03	KP03 – Projektabwicklung & Lieferung	V1.0	Freigegeben	2025-03-01	Geschäftsführung

## Änderungshistorie
Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Bearbeitet von
V1.0	2025-03-01	Erstversion	QM-Beauftragter

# KP03 – Projektabwicklung & Lieferung
Gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 8.5

Demo-System – Referenzbeispiel | Oliver Ploth – Unternehmensberatung

## Prozessübersicht
Merkmal	Inhalt
Prozess-ID	KP03
Prozessgruppe	Kernprozesse
ISO 9001 Kapitel	8.5
Verantwortung	Projektleitung

## Zweck
KP03 stellt sicher, dass alle Beratungsleistungen strukturiert, termingerecht und in der vereinbarten Qualität erbracht werden.
## Projektphasen
### Phase 1: Projektstart
1. Kick-off-Meeting mit Auftraggeber (Agenda, Protokoll)
2. Projektplan erstellen (Meilensteine, Ressourcen, Termine)
3. Kommunikationsplan festlegen
4. Zugang zu benötigten Unterlagen sicherstellen
### Phase 2: Durchführung
1. Wöchentliche Statusupdates per E-Mail an Auftraggeber
2. Meilenstein-Reviews gemäß Projektplan
3. Änderungsmanagement: Änderungen dokumentieren und freigeben
4. Risiken laufend überwachen (→ FP04)
### Phase 3: Lieferung
1. Abschlussbericht / Präsentation erstellen
2. Abnahme durch Auftraggeber einholen (Unterschrift)
3. Projektdokumentation archivieren
4. Kundenfeedback einholen (→ KP04)
### Phase 4: Nachprojektphase
1. Lessons Learned dokumentieren (→ KP05)
2. Abschlussgänger: offene Punkte abschließen
3. Rechnung stellen (→ UP03)
## Qualitätssicherung im Projekt
Prüfpunkt	Zeitpunkt	Verantwortung
Angebotskalkulation plausibel	Vor Auftragserteilung	GF
Projektplan genehmigt	Woche 1	GF + Auftraggeber
Zwischenergebnis-Review	50% Projektlaufzeit	Projektleitung
Abnahmedokument unterzeichnet	Projektabschluss	Auftraggeber

## KPIs
- Termintreue: ≥ 85 % (Meilensteine in Zeit)
- Kundenzufriedenheit Abschluss: ≥ 4,5 / 5,0
- Abnahmequote beim ersten Durchgang: ≥ 90 %

Dieses QMS wurde entwickelt von Oliver Ploth – Unternehmensberatung, Wien.